ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы
«Генеративная система формирования исковых заявлений»

JUSTICE
Проектная группа ЭФМО-01-25

Разработчики:
Коляда Даниил — Lead
Седова Мария — Архитектор/Аналитик
Вуйко Ярослава — Тестировщик/DevOps
Сорокина Кристина — Frontend-разработчик
Бакланова Екатерина — Backend-разработчик

Москва, 2026

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы

Полное наименование: «Генеративная система формирования исковых заявлений» (JUSTICE).

1.2 Основания для создания автоматизированной системы

Основанием для создания автоматизированной системы (АС) является учебный проект по разработке программного прототипа, использующего большие языковые модели и поиск правовой информации для подготовки чернового искового заявления по описанию ситуации пользователем.

Документ структурирован с учетом ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

1.3 Сведения о разработчике и участниках

| Участник | Роль |
| --- | --- |
| Коляда Даниил | Lead; координация и интеграция проекта |
| Седова Мария | Архитектор/аналитик; требования и документация |
| Вуйко Ярослава | Тестировщик/DevOps |
| Сорокина Кристина | Frontend-разработчик |
| Бакланова Екатерина | Backend-разработчик |

1.4 Плановые сроки и финансирование

Срок сдачи учебного проекта – 12.12.2026. Финансирование в рамках учебного проекта отдельно не предусматривается; используются доступные проектной группе ресурсы и программные компоненты с учетом условий их лицензирования.

2 Цели и назначение создания АС

2.1 Цели создания АС

Цель текущего MVP — реализовать и проверить базовый конвейер, преобразующий свободное текстовое описание потребительского спора в проект искового заявления и возвращающий результат в одном из поддерживаемых форматов.

Текущий основной сценарий: текст пользователя → извлечение фактов → поиск контекста в локальной векторной базе и в интернете → генерация текста иска → возврат JSON или файла.

2.2 Назначение АС

АС предназначена для вспомогательной подготовки чернового проекта искового заявления по спорам о защите прав потребителей. Результат должен проверяться пользователем до использования. Система не осуществляет подачу документов в суд, не представляет пользователя и не гарантирует юридическую корректность или результат судебного разбирательства.

2.3 Границы текущего MVP

Реализованы текстовый API-запрос, извлечение фактов, поиск контекста и генерация текста иска, а также возврат JSON, DOCX и TXT.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — подготовка проекта искового заявления по неформальному текстовому описанию потребительского спора. На вход API поступает текст, на выходе формируется текст искового заявления и, в зависимости от endpoint, сведения о фактах и найденных источниках либо файл.

3.1 Условия эксплуатации

API реализован на FastAPI и запускается через Uvicorn на порту 8000 при непосредственном выполнении app/main.py. Для работы AI-конвейера требуется установленный и доступный сервис Ollama с моделями Mistral и Nomic Embeddings, подготовленная локальная база ChromaDB, а также доступ к DDGS для дополнительного веб-поиска. Фактическая работоспособность зависит от настройки этих внешних компонентов.

3.2 Пользователи

Пользователь текущего прототипа взаимодействует с системой посредством HTTP-клиента или Swagger UI FastAPI.

4 Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре АС

Прототип состоит из API-слоя, модулей генерации и промптов, компонента извлечения эмбеддингов, локального хранилища/поиска ChromaDB и компонента веб-поиска DDGS.

| Компонент | Реализация в исходниках | Назначение |
| --- | --- | --- |
| HTTP API | FastAPI, Pydantic, Uvicorn; app/main.py | Прием POST-запросов и возврат JSON или файла |
| Оркестрация AI | LangChain; app/generator.py | Последовательное выполнение извлечения фактов и генерации |
| LLM | Ollama, модель mistral; app/config.py, app/generator.py | Извлечение фактов и генерация иска |
| Промпты | app/prompts.py | Шаблоны извлечения фактов и генерации искового заявления |
| Эмбеддинги | OllamaEmbeddings, nomic-embed-text; app/embeddings.py | Векторные представления документов для поиска |
| Векторное хранилище | ChromaDB; app/db.py, app/retriever.py | Поиск релевантных фрагментов локального корпуса |
| Веб-поиск | DDGS; app/web_search.py | Дополнительный поиск по интернету |
| Формирование документов | python-docx и временные файлы; app/main.py | Возврат DOCX и TXT |

4.2 Функциональные требования

4.2.1 Прием пользовательского текста

API должно принимать JSON-объект с обязательным строковым полем text. Перед обработкой текст обрезается методом strip(). Если после очистки поле пустое, endpoint возвращает HTTP 400 и JSON с сообщением «Поле 'text' обязательно».

4.2.2 Извлечение фактов

Модуль extract_facts передает исходный текст в локальную модель Mistral через Ollama и получает текстовую фабулу. Промпт просит выделять: истца, ответчика, договор, предмет, цену, оплату, нарушение, дату нарушения, претензию и требования пользователя. При отсутствии сведений модель должна указывать «нет данных»; промпт запрещает придумывать факты.

4.2.3 Поиск правовой информации

Модуль gather_norms выполняет два вида поиска. Локальный поиск использует ChromaDB retriever с параметром TOP_K_LOCAL = 4. Веб-поиск использует DDGS с TOP_K_WEB = 3; при исключении предусмотрены повторные попытки, всего до трех вызовов. Поисковый запрос формируется простой эвристикой по строкам извлеченных фактов и ключевым словам, связанным с просрочкой, недостатками, непоставкой, возвратом и неустойкой.

Фрагменты локальных документов маркируются как НОРМА-n, веб-результаты — как WEB-n. Код передает эти блоки в промпт генерации. Сам факт наличия в выдаче результата веб-поиска не подтверждает юридическую актуальность или достоверность найденного источника.

4.2.4 Генерация иска

Модуль generate_isk формирует иск с использованием исходного текста в виде извлеченных фактов, найденного локального контекста, результатов веб-поиска и системного промпта. Промпт предписывает не придумывать нормы, ссылаться на предоставленные фрагменты, и придерживаться структуры: шапка, фабула, правовое обоснование, расчет неустойки, просительная часть, приложения, дата и подпись.

Расчет неустойки, корректность примененных норм и полнота искового заявления не проверяются отдельным детерминированным юридическим модулем; их качество зависит от найденного контекста и ответа языковой модели.

4.2.5 Возврат результата

| Метод и endpoint | Вход | Успешный результат |
| --- | --- | --- |
| POST /generate | JSON: {"text": "..."} | JSON с полями facts, isk, sources; sources содержит local и web, каждый фрагмент ограничен первыми 2000 символами |
| POST /generate/docx | JSON: {"text": "..."} | Файл iskovoe_zayavlenie.docx; перед сохранением удаляются некоторые Markdown-маркеры |
| POST /generate/txt | JSON: {"text": "..."} | Файл iskovoe_zayavlenie.txt в UTF-8 |

DOCX формируется с использованием Times New Roman, размер шрифта 14 pt; текст разбивается на абзацы по символам новой строки. TXT формируется из очищенного текста. В обоих файловых endpoint временный файл создается на стороне сервера.

4.2.6 Обработка ошибок

При исключении во время генерации каждый endpoint возвращает HTTP 500 и JSON вида {"error": "..."}. В текущем коде текст исходного исключения передается в ответ клиенту. Это фактическое поведение прототипа, но для эксплуатационной версии рекомендуется возвращать обобщенное сообщение клиенту, а подробности сохранять только в серверном журнале.

4.3 Требования к надежности и безопасности

Пустой текст должен отклоняться с HTTP 400.

При исключении AI-компонента API должен возвращать JSON-ответ с HTTP 500, а не прекращать работу процесса намеренно.

В текущем коде не реализованы аутентификация, авторизация, ограничение частоты запросов и отдельная очистка временных файлов после отдачи результата.

Поскольку исключение передается клиенту как строка, возможно раскрытие технических подробностей; это отмечается как ограничение текущего прототипа.

4.4 Требования к данным и векторной базе

Модуль app/db.py загружает PDF из data/documents/ с помощью DirectoryLoader и PyPDFLoader, делит документы на фрагменты RecursiveCharacterTextSplitter (chunk_size=1200, chunk_overlap=100) и создает базу ChromaDB. Для векторизации используется nomic-embed-text. Модуль app/retriever.py загружает существующую базу и возвращает retriever с k=4.

База должна быть подготовлена отдельным способом до успешного использования локального поиска.

4.5 Требования к программным средствам

Используются Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic, python-docx, LangChain, langchain-community, langchain-ollama, langchain-chroma, langchain-text-splitters, ChromaDB и DDGS. В app/config.py заданы LLM_MODEL = "mistral", EMBEDDING_MODEL = "nomic-embed-text", TOP_K_LOCAL = 4 и TOP_K_WEB = 3. requirements.txt содержит фиксированные версии большого набора зависимостей и сохранен в UTF-16 LE; перед автоматической установкой следует проверить корректность формата файла для используемого инструментария.

5 Состав и содержание работ

| Этап | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| Анализ требований | Зафиксировать границы MVP, входные и выходные данные API | Согласованное описание требований |
| Подготовка корпуса | Собрать PDF, проверить состав и качество документов, создать ChromaDB | Подготовленный корпус и индекс |
| Разработка AI-конвейера | Извлечение фактов, локальный и веб-поиск, генерация иска | Рабочий сквозной сценарий |
| Разработка API | Реализовать JSON, DOCX и TXT endpoints | Три доступных endpoint'а |
| Тестирование | Согласовать API-тесты, проверить ошибки и форматы результатов | Протокол тестирования |
| Документирование | Описать архитектуру, API, запуск и ограничения | Комплект документации |

6 Порядок разработки

Разработка ведется итерационно с хранением исходного кода в репозитории https://github.com/Daniel3579/justice. Изменения API, моделей, промптов, параметров поиска и состава корпуса должны отражаться в документации и тестах.

6.1 Распределение ответственности

| Участник | Роль | Ответственность в проекте |
| --- | --- | --- |
| Коляда Даниил | Lead | Координация и интеграция |
| Седова Мария | Архитектор/аналитик | Требования, архитектура, документация |
| Вуйко Ярослава | Тестировщик/DevOps | Тестирование и окружение |
| Сорокина Кристина | Frontend-разработчик | Frontend |
| Бакланова Екатерина | Backend-разработчик | Backend API и интеграция AI-компонентов |

7 Порядок контроля и приемки

7.1 Функциональные критерии приемки

| № | Проверка | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1 | POST /generate с валидным text | HTTP 200 и JSON с facts, isk, sources |
| 2 | POST /generate/docx с валидным text | HTTP 200 и открываемый DOCX-файл |
| 3 | POST /generate/txt с валидным text | HTTP 200 и TXT-файл в UTF-8 |
| 4 | Пустое поле text или строка из пробелов | HTTP 400 и JSON с сообщением об обязательности поля |
| 5 | Сбой генерации/поиска | HTTP 500 и JSON с полем error |
| 6 | Извлечение фактов | Результат сопоставлен с исходным описанием; выдуманные факты фиксируются как дефекты |
| 7 | Поиск правового контекста | Выполняется локальный поиск ChromaDB и попытка веб-поиска DDGS |
| 8 | Качество проекта иска | Проверены структура, привязка норм к источникам и обозначение недостающих данных |

7.2 Виды испытаний

Функциональные проверки трех endpoint'ов.

Интеграционные проверки Ollama, ChromaDB, Nomic Embeddings и DDGS.

Проверки пустого, краткого, неоднозначного и подробного пользовательского текста.

Проверки открытия и содержимого DOCX/TXT.

Проверки соответствия извлеченных фактов исходному тексту, релевантности источников и наличия неподтвержденных правовых утверждений.

8 Подготовка к вводу в действие

Подготовить совместимое Python-окружение и установить зависимости из проверенного requirements.txt.

Установить Ollama и загрузить модели mistral и nomic-embed-text.

Поместить подготовленные PDF-документы в data/documents/.

Запустить предусмотренный проектом процесс создания ChromaDB; проверить, что база доступна по пути, указанному в app/config.py.

Запустить FastAPI/Uvicorn из рабочего каталога, совместимого с импортами проекта.

Выполнить проверки endpoint'ов через Swagger UI или HTTP-клиент.

9 Источники разработки

1. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

2. Репозиторий проекта JUSTICE: https://github.com/Daniel3579/justice, ветка kate; архив исходных файлов, предоставленный проектной группой.

3. Исходные модули: app/main.py, app/generator.py, app/prompts.py, app/config.py, app/db.py, app/retriever.py, app/embeddings.py, app/web_search.py, app/test_api.py, requirements.txt, start и front/index.html.

Приложение А. Логическая архитектура текущего прототипа

HTTP-клиент → FastAPI (/generate, /generate/docx или /generate/txt) → generate_isk() → extract_facts() с Mistral/Ollama → gather_norms() → ChromaDB retriever и DDGS → ISK_PROMPT + Mistral/Ollama → JSON или DOCX/TXT.

Для локального поиска требуется заранее созданная ChromaDB. В коде подготовки базы PDF загружаются из data/documents/, делятся на фрагменты размером 1200 символов с перекрытием 100 символов и индексируются с помощью nomic-embed-text.

Приложение Б. Контракт API

| Endpoint | Запрос | Ответ при успехе | Ошибки, предусмотренные кодом |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /generate | JSON с обязательным полем text | JSON: facts, isk, sources.local, sources.web | 400 для пустого текста; 500 при исключении |
| POST /generate/docx | JSON с обязательным полем text | DOCX: iskovoe_zayavlenie.docx | 400 для пустого текста; 500 при исключении |
| POST /generate/txt | JSON с обязательным полем text | TXT: iskovoe_zayavlenie.txt | 400 для пустого текста; 500 при исключении |

Pydantic-модель AskRequest содержит единственное поле text типа str. Пустая строка проверяется внутри endpoint'ов. Отдельная схема валидации юридической полноты входных данных не реализована.