ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы
«Генеративная система формирования исковых заявлений»

JUSTICE
Проектная группа ЭФМО-01-25

Разработчики:
Коляда Даниил — Lead
Седова Мария — Архитектор/Аналитик
Вуйко Ярослава — Тестировщик/DevOps
Сорокина Кристина — Frontend-разработчик
Бакланова Екатерина — Backend-разработчик

Москва, 2026

Оглавление

1 Общие сведения	4

1.1 Полное наименование системы	4

1.2 Основания для создания автоматизированной системы	4

1.3 Сведения о разработчике и участниках	4

1.4 Плановые сроки и финансирование	4

2 Цели и назначение создания АС	5

2.1 Цели создания АС	5

2.2 Назначение АС	5

2.3 Границы текущего MVP	5

3 Характеристика объекта автоматизации	6

3.1 Условия эксплуатации	6

3.2 Пользователи системы	6

4 Требования к автоматизированной системе	7

4.1 Требования к структуре АС	7

4.2 Функциональные требования	8

4.2.1 Ввод и отправка описания	8

4.2.2 Извлечение фактов	8

4.2.3 Поиск правовой информации	9

4.2.4 Генерация искового заявления	9

4.2.5 Отображение результата во frontend	10

4.2.6 Клиентская авторизация и профиль	10

4.2.7 Контракт backend API	11

4.2.8 Обработка ошибок	11

4.2.9 Чатовый режим и обработка намерений	12

4.2.10 Структура данных дела и недостающие сведения	12

4.2.11 Расчёт неустойки и формирование документа	12

4.3 Требования к надежности, безопасности и данным	12

4.4 Требования к данным и векторной базе	13

4.5 Требования к программным средствам	13

4.6 Известные несоответствия и ограничения	14

5 Состав и содержание работ	14

6 Порядок разработки	15

6.1 Распределение ответственности	15

7 Порядок контроля и приемки	15

7.1 Функциональные критерии приемки	15

7.2 Рекомендуемые исправления перед приемкой	16

7.3 Виды испытаний	17

8 Подготовка к вводу в действие	17

9 Требования к документированию	18

10 Источники разработки	18

Приложение А. Логическая архитектура текущего прототипа	19

Приложение Б. Контракт API	19

Приложение В. Функции frontend и статус реализации	20

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы

Полное наименование: «Генеративная система формирования исковых заявлений» (JUSTICE).

1.2 Основания для создания автоматизированной системы

Основанием для создания автоматизированной системы (АС) является учебный проект по разработке программного прототипа, использующего большие языковые модели и поиск правовой информации для подготовки чернового искового заявления по описанию ситуации пользователем.

Документ структурирован с учетом ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

1.3 Сведения о разработчике и участниках

| Участник | Роль |
| --- | --- |
| Коляда Даниил | Lead; координация и интеграция проекта |
| Седова Мария | Архитектор/аналитик; требования и документация |
| Вуйко Ярослава | Тестировщик/DevOps |
| Сорокина Кристина | Frontend-разработчик |
| Бакланова Екатерина | Backend-разработчик |

1.4 Плановые сроки и финансирование

Срок сдачи учебного проекта — 12.12.2026. Финансирование в рамках учебного проекта отдельно не предусматривается; используются доступные проектной группе ресурсы и программные компоненты с учетом условий их лицензирования.

2 Цели и назначение создания АС

2.1 Цели создания АС

Цель текущего MVP — преобразовывать свободное текстовое описание потребительского спора в структурированную карточку дела и проект искового заявления. В текущей версии реализованы чатовый режим для вопросов и дополнения сведений по делу, серверная авторизация и хранение истории чатов в SQLite, расчёт отдельных видов неустойки и экспорт искового заявления в DOCX.

Основной сценарий: пользователь описывает ситуацию в чате → система определяет намерение сообщения → извлекает и нормализует факты → ищет правовую информацию в ChromaDB и интернете → формирует структуру и текст иска по шаблону → показывает результат, недостающие сведения и источники. Пользователь может задать вопрос или дополнить сведения, после чего система пересобирает иск.

2.2 Назначение АС

АС предназначена для вспомогательной подготовки чернового проекта искового заявления по спорам о защите прав потребителей. Результат должен проверяться пользователем до использования. Система не осуществляет подачу документов в суд, не представляет пользователя и не гарантирует юридическую корректность или результат судебного разбирательства.

2.3 Границы текущего MVP

API генерации иска, чат с классификацией намерения (новое дело / дополнение / вопрос), структурированная схема фактов, локальный и веб-поиск, шаблонное формирование иска, расчёт отдельных видов неустойки, экспорт DOCX, скачивание TXT и копирование результата; регистрация и вход через backend; хранение пользователей, сессий и истории чатов в SQLite; страницы входа, чата и профиля; светлая, темная и системная темы; адаптивная боковая панель.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — подготовка проекта искового заявления по неформальному текстовому описанию спора о защите прав потребителей. Backend извлекает структурированные факты, ищет правовой контекст, формирует текст иска, рассчитывает неустойку для поддерживаемых типов нарушений и обрабатывает вопросы/дополнения в чате. Frontend предоставляет ввод сообщений, отображение иска и источников, подсказки о недостающих сведениях, управление чатами и экспорт документа.

3.1 Условия эксплуатации

Backend реализован на FastAPI и запускается через Uvicorn на порту 8000 при непосредственном выполнении app/main.py. Для генерации используется Qwen3.5:4b через Ollama; для векторизации — nomic-embed-text. Для полного AI-конвейера требуются подготовленная ChromaDB, доступ к DDGS и SQLite-база приложения. При запуске backend автоматически инициализирует таблицы пользователей, сессий и чатов.

Frontend запускается через Vite на порту 5173. Vite проксирует /generate, /chat, /chats, /export, /auth и /me на http://127.0.0.1:8000. Для генерации нужны запущенные backend, Ollama, доступная SQLite-база и подготовленная ChromaDB; веб-поиск зависит от доступности DDGS. Требуются Node.js 18+ и npm.

3.2 Пользователи системы

Предполагаемый пользователь — человек, которому требуется подготовить черновик искового заявления по спору о защите прав потребителей. В коде реализованы серверные регистрация и вход, выдача токена сессии, получение профиля, смена пароля и удаление аккаунта. Однако frontend по умолчанию может использовать mock-режим, если VITE_MOCK_AUTH не установлена в строку "false".

Помимо веб-интерфейса, API можно вызывать через HTTP-клиент или Swagger UI FastAPI.

4 Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре АС

Система состоит из frontend-клиента, backend API, модуля обработки диалога, AI-конвейера, локального векторного поиска, внешнего веб-поиска, модуля расчёта неустойки, шаблона документа и SQLite-хранилища пользователей, сессий и истории чатов.

| Компонент | Реализация | Назначение и статус |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19, TypeScript, Vite, React Router; frontend/src | Чат, вход и профиль, история, отображение иска и источников, копирование, TXT/DOCX, темы и адаптивный интерфейс |
| API-клиент frontend | frontend/src/api/client.ts, generate.ts, chats.ts | Вызов /chat, /export/docx, /chats и endpoint'ов авторизации; обработка ошибок |
| Авторизация | app/main.py, app/storage.py; frontend/src/api/auth.ts | Регистрация, вход, Bearer-токены, профиль, смена пароля и удаление аккаунта; mock-режим frontend включён по умолчанию |
| История чатов | app/storage.py; frontend/src/lib/ChatsContext.tsx | Серверное сохранение и загрузка чатов в SQLite с привязкой к пользователю |
| HTTP API | FastAPI, Pydantic, Uvicorn; app/main.py | POST /generate, /chat, /export/docx; /auth, /me и /chats |
| AI-оркестрация | app/generator.py | Извлечение фактов, классификация намерения, поиск контекста, генерация и ответы на вопросы |
| LLM | Ollama, Qwen3.5:4b; app/llm.py | Структурированные ответы, JSON-режим, тайм-аут и параметры генерации |
| Промпты и схемы | app/prompts.py, app/schemas.py | Промпты и валидация структурированных фактов |
| Эмбеддинги | nomic-embed-text; app/embeddings.py | Векторизация документов для локального поиска |
| Векторное хранилище | ChromaDB; app/db.py, app/retriever.py | Поиск фрагментов корпуса с метаданными документов и статей |
| Веб-поиск | DDGS; app/web_search.py | Поиск дополнительных материалов с URL и повторными попытками |
| Расчёт неустойки | app/calc.py | Расчёт отдельных видов неустойки по типу нарушения, сумме и датам |
| Формирование документа | Jinja2, app/templates/isk.j2, python-docx; app/render.py | Формирование структуры иска и экспорт DOCX из контекста дела |
| Хранение данных | SQLite; app/storage.py, data/app.db | Пользователи, хеши паролей, сессии и история чатов |

4.2 Функциональные требования

4.2.1 Ввод и отправка описания

Frontend предоставляет поле ввода сообщения в чате. Enter отправляет сообщение, Shift+Enter добавляет новую строку. Пустые сообщения не отправляются; backend очищает пробелы по краям и ограничивает длину сообщения значением MAX_MESSAGE_CHARS = 8000 символов.

POST /generate принимает JSON с обязательным строковым полем text. POST /chat принимает message, историю реплик, текущее дело, черновик и флаг force. Пустой текст/сообщение или превышение лимита длины приводят к HTTP 400 с JSON-полем error.

4.2.2 Извлечение фактов

Функция extract_facts передает текст пользователя модели Qwen3.5:4b через Ollama и получает JSON. Результат проверяется и нормализуется Pydantic-схемой CaseFacts: истец и ответчик, суд, вид и реквизиты договора, предмет, цена и оплата, тип нарушения, сроки, претензия, моральный вред, дополнительные требования и документы. Даты, суммы, логические значения и списки приводятся к типизированному виду; недостающие значения не должны выдумываться.

4.2.3 Поиск правовой информации

Функция gather_norms формирует запрос с учетом типа нарушения и параллельно выполняет локальный поиск через ChromaDB и веб-поиск через DDGS. В конфигурации заданы TOP_K_LOCAL = 3 и TOP_K_WEB = 3. Для веб-поиска предусмотрено до трех попыток (retries=2). Локальные результаты содержат метаданные документа и статьи; веб-результаты — заголовок, выдержку и URL.

Локальные фрагменты маркируются как НОРМА-n, результаты веб-поиска — как WEB-n. Ответ содержит тег, название, URL, выдержку и признак использования источника. Отдельный детерминированный модуль проверки актуальности редакции закона и юридической достоверности материалов отсутствует; источники требуют проверки пользователем.

4.2.4 Генерация искового заявления

Функция generate_case выполняет извлечение фактов, поиск норм, составление фактической и правовой частей иска, формирование контекста и рендеринг через шаблон app/templates/isk.j2. Текст генерируется Qwen3.5:4b через Ollama с JSON-режимом для структурированных ответов. Шаблон формирует сведения о сторонах, цену иска, правовое обоснование, расчёт неустойки, моральный вред, штраф, просительную часть, приложения, дату и подпись. Недостающие данные обозначаются маркером.

Отдельного детерминированного юридического валидатора и гарантии полноты иска нет. При этом app/calc.py реализует расчёт неустойки для поддерживаемых типов нарушения: просрочка передачи предварительно оплаченного товара, просрочка выполнения работ/услуг, нарушение срока удовлетворения требований по недостаткам и отказ вернуть деньги. Расчёт требует исходных сумм и дат; правильность выбора нормы и исходных данных автоматически не гарантируется.

4.2.5 Отображение результата во frontend

После отправки текста frontend показывает состояние ожидания анализа.

Полученный текст искового заявления отображается в карточке результата.

Пользователь может скопировать результат в буфер обмена.

Кнопка «Скачать .txt» формирует TXT на стороне браузера из отображаемого текста.

Кнопка «Скачать .docx» отправляет контекст сформированного дела в POST /export/docx. Backend рендерит документ по шаблону и возвращает DOCX; экспорт использует уже сформированный контекст и не запускает полный цикл генерации заново.

История чатов загружается с backend и хранится в SQLite отдельно для каждого пользователя. Поддерживаются создание чата, переключение между чатами, сохранение сообщений, удаление отдельного чата и отображение истории после повторного входа.

Реализованы страницы /login, /, /c/:chatId и /profile; доступны светлая, темная и системная темы, адаптивное поведение боковой панели.

4.2.6 Клиентская авторизация и профиль

В frontend/src/api/auth.ts mock-режим включается по умолчанию, если VITE_MOCK_AUTH не равна строке "false". В этом режиме аккаунты и пароли сохраняются в localStorage без защиты; его следует использовать только для демонстрации. Backend реализует регистрацию, вход, профиль, смену пароля и удаление аккаунта. Серверные пароли хранятся как PBKDF2-HMAC-SHA256-хеш с солью; сессии представлены случайными токенами в SQLite.

При VITE_MOCK_AUTH=false frontend использует серверные endpoint'ы. Защищённые endpoint'ы профиля и чатов требуют Authorization: Bearer <token>. При удалении аккаунта связанные с пользователем сессии и чаты удаляются каскадно. В коде не обнаружены срок действия токена, ограничение частоты попыток входа и отдельный endpoint отзыва сессии.

4.2.7 Контракт backend API

| Метод и endpoint | Вход | Успешный результат |
| --- | --- | --- |
| POST /generate | JSON: {"text": "..."} | Карточка дела: story, facts, context, isk, missing, sources |
| POST /chat | message, history, case, draft, force | type=isk + case либо type=answer + answer |
| POST /export/docx | JSON: {"context": {...}} | DOCX-файл iskovoe_zayavlenie.docx |
| POST /auth/register | email, password | Создание пользователя и access_token |
| POST /auth/login | email, password | Проверка учётных данных и access_token |
| GET /me | Bearer token | Профиль: email, created_at |
| POST /me/password | current_password, new_password; Bearer token | HTTP 204 |
| DELETE /me | Bearer token | Удаление аккаунта; HTTP 204 |
| GET /chats | Bearer token | Список чатов пользователя |
| PUT /chats/{chat_id} | title, messages; Bearer token | Сохранение чата; HTTP 204 |
| DELETE /chats/{chat_id} | Bearer token | Удаление чата; HTTP 204 |

POST /export/docx принимает JSON с объектом context, рендерит шаблон app/templates/isk.j2 и формирует DOCX через python-docx. Endpoint'ы /generate/docx и /generate/txt в текущем app/main.py отсутствуют; TXT скачивается frontend из отображаемого текста.

4.2.8 Обработка ошибок

При исключении в генерации или чате backend записывает стек ошибки в журнал и возвращает HTTP 500 с JSON-полем error. При некорректном контексте экспорта DOCX возвращается HTTP 400. Frontend преобразует типичные ошибки подключения к Ollama и отсутствующей модели в понятные сообщения.

4.2.9 Чатовый режим и обработка намерений

POST /chat принимает сообщение пользователя, историю диалога, текущее дело, черновик и флаг force. Система определяет намерение: new_case (новое дело), update (дополнение или изменение) либо question (вопрос). Для простых сообщений применяется эвристика, в остальных случаях — LLM-классификация. При вопросе ответ формируется с учетом фактов, текста иска, последних HISTORY_TURNS = 8 реплик и локально найденных норм. При дополнении фабула объединяется с новыми сведениями, после чего иск генерируется повторно.

4.2.10 Структура данных дела и недостающие сведения

Схемы app/schemas.py нормализуют строки, даты, суммы, логические значения и списки. Тип нарушения ограничен значениями delay_goods, delay_service, defect, refund_refusal и other. Результат содержит story, facts, context, isk, missing и sources. Интерфейс показывает недостающие сведения и предлагает сообщить их в чате. Эта функция не заменяет юридическую проверку специалистом.

4.2.11 Расчёт неустойки и формирование документа

Модуль app/calc.py рассчитывает неустойку для поддерживаемых типов нарушения при наличии необходимых сумм и дат; при недостатке данных формирует перечень missing. Шаблон app/templates/isk.j2 формирует сведения о сторонах, цену иска, правовое обоснование, расчёт неустойки, моральный вред, штраф, просительную часть и приложения. DOCX формируется через python-docx на основе размеченного шаблона. Расчётные правила и итоговый документ требуют проверки на соответствие актуальной редакции законодательства.

4.3 Требования к надежности, безопасности и данным

Пустой текст отклоняется с HTTP 400; ошибки генерации возвращаются как HTTP 500.

История чатов сохраняется в localStorage браузера, отдельно по ключу пользователя; серверной базы истории и синхронизации между устройствами нет.

Данные браузера могут быть потеряны при очистке хранилища, использовании другого браузера или устройства.

В backend не реализованы отдельная очистка временных файлов после отдачи, ограничение частоты запросов и серверное управление правами доступа.

Текст исключения передается клиенту и может раскрывать технические сведения.

4.4 Требования к данным и векторной базе

Модуль app/db.py загружает PDF из data/documents/ через PyPDFLoader, очищает служебные строки, выделяет заголовки статей и разбивает текст на фрагменты размером CHUNK_SIZE = 1000 символов с перекрытием CHUNK_OVERLAP = 100. Для векторизации используется nomic-embed-text; база ChromaDB сохраняется в data/chroma_db/. Локальный retriever возвращает TOP_K_LOCAL = 3 фрагмента.

Создание векторной базы выполняется отдельно функцией build_chroma_db(); автоматический вызов этой функции при запуске API отсутствует.

4.5 Требования к программным средствам

Backend: Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic, httpx, LangChain Core, LangChain Community, LangChain Chroma, LangChain Ollama, ChromaDB, DDGS, Jinja2, python-docx, SQLite (sqlite3).

Frontend: Node.js 18+, npm, React 19, React DOM, TypeScript, Vite, React Router 7 и CSS. Команды проекта: npm run dev, npm run build и npm run preview.

В app/config.py заданы LLM_MODEL="qwen3.5:4b", EMBEDDING_MODEL="nomic-embed-text", NUM_CTX=8192, LLM_TIMEOUT=600, MAX_MESSAGE_CHARS=8000, CHUNK_SIZE=1000, CHUNK_OVERLAP=100, TOP_K_LOCAL=3, TOP_K_WEB=3 и WEB_SEARCH_ENABLED=True. Файл requirements.txt сохранён в UTF-16 LE; перед установкой следует проверить кодировку и совместимость версий.

4.6 Известные несоответствия и ограничения

Тестовые файлы app/tests содержат устаревшие импорты и ожидания предыдущей реализации: используют generate_isk и endpoint'ы /generate/docx и /generate/txt, которых нет в текущем app/main.py. Тесты необходимо синхронизировать с generate_case, /chat и /export/docx.

Серверная авторизация реализована, однако frontend по умолчанию включает mock-режим, если VITE_MOCK_AUTH не задана строкой "false". Для демонстрации реальной авторизации необходимо явно отключить mock-режим.

В реальном режиме аккаунты и история чатов хранятся на backend в SQLite; при включенном mock-режиме аккаунты эмулируются в localStorage.

Кнопка DOCX отправляет контекст сформированного дела в /export/docx; документ строится шаблонизатором Jinja2 по уже сформированным данным.

Восстановление пароля по электронной почте и смена email не реализованы в коде.

Frontend не поддерживает потоковый вывод: ответ появляется целиком после завершения обработки сообщения.

5 Состав и содержание работ

| Этап | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| Анализ требований | Определение границ MVP и входных/выходных данных | Описан сценарий генерации иска по потребительскому спору |
| Подготовка корпуса | Сбор PDF, очистка текста, выделение статей и создание ChromaDB | Код, PDF-корпус и ChromaDB есть |
| AI-конвейер | Извлечение фактов, классификация намерения, поиск норм и генерация | Реализован в app/generator.py и связанных модулях |
| Расчёт и экспорт | Расчёт неустойки, рендер шаблона и DOCX | Реализовано в app/calc.py и app/render.py |
| Backend API | Генерация, чат, экспорт, авторизация и управление чатами | Endpoint'ы реализованы в app/main.py |
| Frontend | Чат, профиль, авторизация, история, темы и экспорт | Интерфейс реализован; mock-режим остаётся режимом по умолчанию |
| Интеграционное тестирование | Проверка frontend/backend/AI/SQLite | Тесты app/tests требуют синхронизации с текущей реализацией |
| Документирование | Архитектура, API, запуск и ограничения | ТЗ актуализировано |

6 Порядок разработки

Разработка ведется итерационно в репозитории https://github.com/Daniel3579/justice. Настоящая версия ТЗ актуализирована. Изменения API, frontend, моделей, схем данных, промптов, расчётных правил, параметров поиска и состава корпуса должны отражаться в документации и тестах.

6.1 Распределение ответственности

| Участник | Роль | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Коляда Даниил | Lead | Координация разработки и интеграция |
| Седова Мария | Архитектор/аналитик | Требования, архитектура, документация |
| Вуйко Ярослава | Тестировщик/DevOps | Тестирование и окружение |
| Сорокина Кристина | Frontend-разработчик | Пользовательский интерфейс и клиентская часть |
| Бакланова Екатерина | Backend-разработчик | Backend API и интеграция AI-компонентов |

7 Порядок контроля и приемки

7.1 Функциональные критерии приемки

| № | Проверка | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1 | POST /generate с валидным text | HTTP 200; ответ содержит story, facts, context, isk, missing и sources |
| 2 | POST /chat с новым делом | HTTP 200; ответ типа isk содержит сформированное дело |
| 3 | POST /chat с вопросом по делу | HTTP 200; ответ типа answer содержит текст ответа |
| 4 | POST /chat с дополнением | Фабула обновлена, возвращён новый объект case |
| 5 | POST /export/docx | HTTP 200; файл открывается как DOCX |
| 6 | Пустое сообщение или превышение лимита | HTTP 400 и JSON с полем error |
| 7 | Ошибка генерации | HTTP 500 и JSON с полем error |
| 8 | Регистрация и вход | Создаётся пользователь, пароль проверяется по хешу, возвращается access_token |
| 9 | Защищённый endpoint без токена | HTTP 401 |
| 10 | История чатов | Чаты сохраняются в SQLite и доступны после повторного входа |
| 11 | Изоляция данных | Пользователь получает и изменяет только собственные чаты |
| 12 | TXT/DOCX | TXT скачивается из интерфейса; DOCX формируется через /export/docx |
| 13 | Источники и недостающие данные | Показываются источники и список missing |
| 14 | Расчёт неустойки | Проверены типы нарушения, даты, суммы, период и ограничение суммы |

7.2 Рекомендуемые исправления перед приемкой

Синхронизировать app/tests с текущим API: использовать /generate, /chat, /export/docx и актуальные схемы данных вместо устаревших generate_isk и /generate/docx.

Настроить frontend для использования серверной авторизации (VITE_MOCK_AUTH=false) в сценарии реальной демонстрации; mock-режим оставить только для изолированной разработки.

Рассмотреть возврат обобщённых сообщений об ошибках клиенту вместо текста исключения; подробности сохранять в журнале.

Проверить кодировку requirements.txt, актуализировать устаревшие тесты и обеспечить воспроизводимую установку зависимостей.

Добавить автоматизированные тесты текущих endpoint'ов и проверить сквозной сценарий frontend → Vite proxy → FastAPI → Ollama/ChromaDB/DDGS.

7.3 Виды испытаний

Функциональные проверки endpoint'ов генерации, чата, экспорта DOCX, авторизации и управления чатами.

Интеграционные проверки Ollama (Qwen3.5:4b), nomic-embed-text, ChromaDB, DDGS и SQLite.

Сквозная проверка frontend → Vite proxy → FastAPI → AI-конвейер.

Проверка пустого, краткого, неоднозначного и подробного пользовательского текста.

Проверка открытия и содержимого DOCX/TXT, копирования и поведения при ошибке.

Проверка серверного сохранения и восстановления чатов, изоляции данных разных пользователей и работы настроек frontend.

8 Подготовка к вводу в действие

- Подготовить Python-окружение и проверить кодировку app/requirements.txt или корневого requirements.txt перед установкой зависимостей.

Установить Ollama и загрузить модели: ollama pull qwen3.5:4b и ollama pull nomic-embed-text.

Поместить подготовленные PDF-документы в data/documents/.

Отдельно выполнить build_chroma_db() из app/db.py и убедиться, что база создана в data/chroma_db/. SQLite-база data/app.db и таблицы инициализируются автоматически при запуске backend.

Запустить backend из каталога app командой python main.py; API должен слушать порт 8000.

Установить Node.js 18+ и перейти в каталог frontend.

При первом запуске выполнить npm install, затем npm run dev.

Открыть http://localhost:5173; Vite проксирует /generate, /chat, /chats, /export, /auth и /me на FastAPI по адресу http://127.0.0.1:8000.

Проверить POST /generate, POST /chat, POST /export/docx, endpoint'ы /auth и /me, а также GET/PUT/DELETE /chats через Swagger UI по адресу http://127.0.0.1:8000/docs или через frontend.

Для демонстрации серверной авторизации задайте VITE_MOCK_AUTH=false в окружении frontend. При включенном mock-режиме учетные записи не используют backend и не должны содержать реальные пароли.

9 Требования к документированию

Техническое задание с явным разграничением реализованных функций и планов развития.

Описание архитектуры frontend/backend и AI-конвейера.

Спецификация API с методами, endpoint'ами, форматами запросов/ответов и ошибками.

Инструкция запуска backend, Ollama, frontend и подготовки ChromaDB.

Набор тестовых сценариев.

Перечень известных ограничений и планируемых исправлений.

10 Источники разработки

1. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

2. Репозиторий проекта JUSTICE: https://github.com/Daniel3579/justice.

3. Ранее предоставленный текст актуализированного ТЗ.

Приложение А. Логическая архитектура текущего прототипа

Пользователь → React/Vite frontend (порт 5173) → Vite proxy → FastAPI (порт 8000) → /chat → классификация намерения → generate_case() (извлечение и валидация фактов → параллельный поиск ChromaDB/DDGS → составление фактической и правовой частей → расчётные данные → рендер шаблона) → ответ frontend. Вопросы по делу обрабатываются через answer_question(); дополнения пользователя приводят к повторной генерации. /export/docx формирует DOCX из context. Авторизация и история чатов работают через SQLite.

Векторная база должна быть создана заранее. PDF из data/documents/ очищаются от служебных строк, разбиваются с учетом заголовков статей и на фрагменты размером 1000 символов с перекрытием 100 символов, затем индексируются с помощью nomic-embed-text. При запуске API автоматически инициализируется SQLite-база data/app.db; ChromaDB автоматически не перестраивается.

Приложение Б. Контракт API

| Endpoint | Запрос | Ответ | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /generate | JSON: text | Карточка дела | Реализован |
| POST /chat | message, history, case, draft, force | type=isk + case или type=answer + answer | Реализован |
| POST /export/docx | context | DOCX-файл | Реализован |
| POST /auth/register | email, password | access_token | Реализован |
| POST /auth/login | email, password | access_token | Реализован |
| GET /me | Bearer token | email, created_at | Реализован |
| POST /me/password | current_password, new_password | HTTP 204 | Реализован |
| DELETE /me | Bearer token | HTTP 204 | Реализован |
| GET /chats | Bearer token | Список чатов | Реализован |
| PUT /chats/{chat_id} | title, messages | HTTP 204 | Реализован |
| DELETE /chats/{chat_id} | Bearer token | HTTP 204 | Реализован |

Основные endpoint'ы: POST /generate (text), POST /chat (message, history, case, draft, force), POST /export/docx (context), POST /auth/register и /auth/login (email, password), GET /me, POST /me/password, DELETE /me, GET /chats, PUT /chats/{chat_id} и DELETE /chats/{chat_id}. Сообщения ограничены 8000 символами; ошибки валидации возвращаются с HTTP 400, ошибки обработки — с HTTP 500.

Приложение В. Функции frontend и статус реализации

| Функция | Реализация | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Чат и генерация | React вызывает POST /chat | Намерение определяется эвристикой и/или LLM; ответ приходит целиком |
| Дополнение и вопросы | Передаются история и текущее дело | Для промпта используются последние 8 реплик |
| История чатов | SQLite через /chats; frontend синхронизируется с backend | Требуются работающий backend и авторизация |
| Вход и регистрация | Backend endpoint'ы и mock-режим frontend | Mock включён по умолчанию; пароли в localStorage не защищены |
| Профиль | Смена пароля и удаление аккаунта через backend | Восстановление пароля и смена email не реализованы |
| Скачать TXT | Создание Blob из отображаемого текста | Формируется на стороне браузера |
| Скачать DOCX | POST /export/docx с context | Экспорт использует сформированный контекст |
| Источники и missing | Показ использованных источников и недостающих данных | Актуальность норм автоматически не гарантируется |
| Адаптивность и темы | CSS, matchMedia, сохранение темы | Frontend-функциональность |