Создание автоматизированной системы

«Генеративная система формирования исков в суд»

Проектная группа ЭФМО-01-25

Разработчики:

Коляда Даниил — Lead
Седова Мария — Архитектор/Аналитик
Вуйко Ярослава — Тестировщик/DevOps
Сорокина Кристина — Frontend-разработчик
Бакланова Екатерина — Backend-разработчик

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы

Полное наименование: «Генеративная система формирования исковых заявлений».

1.2 Основания для создания АС

Основанием для создания системы является учебный проект по разработке программной системы с применением технологий искусственного интеллекта, предназначенной для автоматизации первичного анализа правовых обращений и формирования проекта искового заявления.

Нормативной основой оформления настоящего технического задания является ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

1.3 Плановые сроки выполнения

Сроки выполнения определяются календарным планом учебного проекта. В рамках настоящего ТЗ предусматриваются этапы анализа требований, проектирования, разработки прототипа, интеграции AI-компонентов, тестирования и подготовки демонстрационной версии.

1.4 Порядок финансирования

Финансирование в рамках учебного проекта не предусматривается. Использование сторонних сервисов, вычислительных ресурсов и программных компонентов допускается в пределах доступных проектной группе ресурсов и их условий лицензирования.

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1 Цели создания АС

Целью создания АС является автоматизация части процесса подготовки искового заявления на основе сведений, предоставленных пользователем в свободной форме, с применением методов обработки естественного языка и генеративного искусственного интеллекта.

Для достижения цели система должна обеспечивать:

автоматическое определение сущности обращения пользователя;

классификацию обращения по категории спора;

извлечение из описания обстоятельств дела, участников, требований, дат, сумм и сведений о доказательствах;

выявление недостатка существенной информации;

формирование уточняющих вопросов и обработку ответов пользователя;

формирование структурированного представления дела;

генерацию проекта искового заявления на основе структурированных данных;

формирование рекомендаций для дальнейшего составления иска.

Критериями достижения целей MVP являются корректное прохождение основного пользовательского сценария от ввода ситуации до получения проекта иска и рекомендаций, отсутствие критических ошибок в основных функциях, сохранение введенных пользователем данных и возможность проверки результата.

2.2 Назначение АС

АС предназначена для автоматизации первичного анализа правовой ситуации и подготовки проекта искового заявления. Система ориентирована на пользователей, которым необходимо структурировать сведения о споре и получить проект документа на основании предоставленной информации.

АС не предназначена для автоматической подачи документов в суд, представительства интересов пользователя, вынесения судебных решений, гарантирования результата судебного разбирательства или замены профессиональной юридической оценки.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс первичного анализа обращения пользователя, связанного с предполагаемым судебным спором, и подготовки проекта искового заявления.

В исходном процессе пользователь самостоятельно формулирует обстоятельства дела, определяет необходимые сведения и переносит их в документ. Это может приводить к пропуску существенных обстоятельств, неструктурированности информации и увеличению времени подготовки документа.

Создаваемая АС переводит процесс в последовательность этапов: ввод ситуации → анализ → классификация → извлечение данных → проверка полноты → уточнение → структурирование → генерация проекта иска → рекомендации.

3.1 Условия эксплуатации

АС предполагается использовать как программное веб-приложение в стандартной пользовательской среде. Для работы необходимы устройство с современным веб-браузером и сетевое соединение при размещении серверных и AI-компонентов удаленно.

3.2 Пользователи системы

В MVP предусматривается единый тип пользователя. Права доступа и дополнительные роли могут быть определены на последующих этапах развития.

4 Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре АС в целом

АС должна иметь модульную архитектуру и включать следующие основные компоненты (Таблица 1.1):

Таблица 1 — Основные компоненты архитектуры

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Frontend | Ввод пользователем сведений, отображение вопросов, результатов анализа, проекта иска и рекомендаций. |
| Backend / API | Управление пользовательскими запросами, кейсами, данными и взаимодействием с AI-компонентами. |
| AI Orchestrator | Оркестрация последовательности AI-операций и передача данных между модулями. |
| Модуль классификации | Определение категории спора. |
| Модуль извлечения информации | Выделение участников, обстоятельств, дат, сумм, требований, доказательств и иных структурированных сущностей. |
| Модуль проверки полноты | Определение отсутствующих или недостаточно раскрытых сведений и формирование уточняющих вопросов. |
| Модуль генерации иска | Формирование проекта искового заявления на основании структурированного дела. |
| Модуль рекомендаций | Формирование рекомендаций по дальнейшим действиям на основании имеющихся данных. |
| База данных | Хранение пользователей, дел, структурированных сведений, вопросов, ответов и результатов. |
| Хранилище файлов | Хранение приложенных пользователем документов при реализации соответствующей функции. |

Взаимодействие компонентов должно выполняться через определенные программные интерфейсы. Формат обмена данными между frontend и backend рекомендуется реализовать в JSON.

4.1.1 Режимы функционирования

штатный режим — обработка пользовательского запроса и формирование результата;

режим ожидания ответа пользователя — сохранение текущего состояния дела до получения дополнительных сведений;

режим ошибки — информирование пользователя о невозможности выполнить операцию и сохранение доступных данных;

режим технического обслуживания — временная недоступность отдельных функций.

4.1.2 Ограничения MVP

автоматическая подача иска в суд не реализуется;

интеграция с государственными информационными системами не реализуется;

система не гарантирует юридическую корректность документа или исход судебного дела;

полный охват всех категорий судебных споров не является требованием MVP.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

Таблица 2 — Требования к функциям

| № | Функция | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание дела | Создана новая карточка дела. |
| 2 | Ввод ситуации | Сохранено свободное описание обстоятельств. |
| 3 | Определение сущности обращения | Определена основная правовая задача пользователя. |
| 4 | Классификация спора | Определена категория спора. |
| 5 | Извлечение информации | Сформирована структура участников, обстоятельств, требований, дат, сумм и доказательств. |
| 6 | Проверка полноты | Определены отсутствующие или недостаточно раскрытые сведения. |
| 7 | Уточнение | Пользователю показаны вопросы, ответы сохранены. |
| 8 | Формирование структурированного дела | Создана согласованная структура данных дела. |
| 9 | Генерация проекта иска | Сформирован проект искового заявления. |
| 10 | Формирование рекомендаций | Сформирован перечень рекомендаций и дополнительных действий. |
| 11 | Просмотр и редактирование | Пользователь может просмотреть и скорректировать результат. |
| 12 | Сохранение результата | Результат доступен в рамках созданного дела. |

4.2.1 Основной сценарий

Пользователь создает новое дело.

Пользователь вводит описание своей ситуации.

Система определяет сущность обращения и категорию спора.

Система извлекает значимые сведения из текста.

Система проверяет полноту информации.

При наличии недостатка данных система формирует уточняющие вопросы.

Пользователь предоставляет дополнительные сведения.

Система формирует структурированное представление дела.

Система генерирует проект искового заявления.

Система формирует рекомендации.

Пользователь просматривает и при необходимости редактирует результат.

4.2.2 Требования к AI-процессу

AI-процесс должен быть последовательным и разделенным на этапы. Не допускается строить MVP исключительно как единственный вызов генеративной модели, преобразующий исходный текст непосредственно в итоговый иск.

Предусматривается следующий логический конвейер:

- входной текст пользователя;

- определение сущности обращения;

- классификация категории спора;

- извлечение структурированных сущностей;

- проверка полноты;

- формирование уточняющих вопросов;

- обновление структурированного дела;

- генерация проекта иска;

- генерация рекомендаций.

Конкретный способ использования обучаемой модели, включая fine-tuning, RAG, prompting или их комбинацию, не фиксируется окончательно. Выбор метода выполняется после оценки доступного корпуса судебных исков, его объема, качества, структуры, степени разметки и допустимости использования данных.

4.2.3 Требования к корпусу судебных документов

Для разработки AI-компонента требуется сформировать или найти корпус судебных исковых документов. В данный момент конкретный корпус не определен.

До использования корпуса необходимо оценить его полноту, качество, структуру, дубликаты, наличие персональных данных и правовые основания использования. При необходимости документы должны быть обезличены.

По результатам анализа корпуса должен быть сформирован набор данных для обучения, валидации и тестирования модели.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Информационное обеспечение

Информационное обеспечение должно включать структурированные данные дела, сведения о пользователе, участников спора, обстоятельства, требования, доказательства, вопросы, ответы, проект иска и рекомендации.

4.3.2 Программное обеспечение

Допускается использование клиентских и серверных веб-технологий, СУБД PostgreSQL или эквивалентной реляционной СУБД, API для взаимодействия компонентов и моделей искусственного интеллекта.

Конкретный стек может уточняться в ходе проектирования без изменения функциональных требований.

4.3.3 Лингвистическое обеспечение

Основным языком пользовательского взаимодействия MVP является русский язык. AI-компоненты должны обрабатывать русскоязычные описания правовых ситуаций и формировать результат на русском языке.

4.3.4 Математическое и алгоритмическое обеспечение

Алгоритмическое обеспечение включает классификацию текста, извлечение сущностей, проверку полноты данных, генерацию вопросов, формирование структурированного представления дела и генерацию текста документа.

4.3.5 Организационное обеспечение

Ответственность за функциональные области распределяется между участниками согласно разделу 5.

4.3.6 Правовое и нормативное обеспечение

При разработке должны учитываться применимые требования законодательства Российской Федерации к обработке персональных данных и информационной безопасности. Конкретный перечень нормативных актов уточняется с учетом среды размещения и состава обрабатываемых данных.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к производительности

Для MVP время ответа интерфейса на стандартные операции без AI-генерации должно быть приемлемым для интерактивной работы. Длительные AI-операции должны сопровождаться отображением состояния обработки.

4.4.2 Требования к надежности

Система должна сохранять созданное дело после выполнения ключевых операций. При ошибке AI-компонента пользователь должен получить сообщение о невозможности выполнения операции, а сохраненные исходные данные не должны теряться.

4.4.3 Требования к защите информации

доступ к данным дел должен предоставляться только авторизованному пользователю в пределах предусмотренной модели доступа;

конфиденциальные сведения не должны выводиться в технические журналы без необходимости;

при использовании внешних AI-сервисов необходимо учитывать их условия обработки и хранения передаваемых данных;

тестовые данные должны использоваться вместо реальных персональных данных, если это возможно.

4.4.4 Требования к совместимости

Web-интерфейс должен работать в актуальных версиях распространенных браузеров. Форматы обмена между frontend и backend должны быть документированы.

4.4.5 Требования к масштабируемости

Архитектура должна допускать добавление новых категорий споров, новых AI-модулей и новых форматов документов без полной переработки системы.

4.4.6 Требования к пользовательскому интерфейсу

Интерфейс должен обеспечивать последовательное прохождение основного сценария, отображать текущий этап обработки, четко разделять исходные данные пользователя, уточняющие вопросы, проект и рекомендации.

4.4.7 Требования к сохранности информации при авариях

При программном сбое или временной недоступности AI-компонента ранее сохраненные данные дела должны оставаться доступными. Операции, требующие внешнего AI-сервиса, должны быть повторяемыми.

4.4.8 Требования к стандартизации и унификации

При разработке следует использовать стандартные форматы JSON, HTTP/HTTPS, SQL и документированные API-интерфейсы. Компоненты системы должны иметь четко определенные интерфейсы.

5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Таблица 3 — Состав и содержание работ

| Этап | Содержание работ | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ | Уточнение предметной области, сценариев и границ MVP. | Описание требований. | Седова М., Коляда Д. |
| 2. Проектирование | Проектирование архитектуры, модели данных и AI-конвейера. | Архитектурные и логические схемы. | Седова М., Коляда Д. |
| 3. Подготовка данных | Поиск/формирование корпуса исков, оценка качества, обезличивание, подготовка датасета. | Подготовленный набор данных. | Седова М., Бакланова Е., Коляда Д. |
| 4. Backend | Реализация API, хранения данных и интеграции AI. | Рабочий backend. | Бакланова Е. |
| 5. Frontend | Реализация пользовательского сценария и интерфейса. | Рабочий frontend. | Сорокина К. |
| 6. AI | Реализация классификации, извлечения, проверки полноты и генерации. | AI-прототип. | Команда; координация — Коляда Д./Седова М. |
| 7. Тестирование | Функциональное, интеграционное и сценарное тестирование. | Отчет о тестировании. | Вуйко Я. |
| 8. Интеграция | Объединение frontend, backend и AI. | Интегрированная система. | Вся команда. |
| 9. Приемка | Демонстрация MVP и проверка критериев приемки. | Демонстрационная версия. | Вся команда. |

6 Порядок разработки автоматизированной системы

Разработка выполняется итерационно. На каждой итерации уточняются требования, реализуются отдельные функции, выполняется тестирование и проводится интеграция.

Основным инструментом управления исходным кодом и командной разработки является GitHub. Репозиторий проекта: github.com/Daniel3579/justice.

6.1 Распределение ответственности

Таблица 4 — Распределение ответственности

| Участник | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Коляда Даниил | Lead | Координация разработки, интеграция компонентов, контроль результата. |
| Седова Мария | Архитектор/Аналитик | Требования, MVP, бизнес-процесс, архитектура, модель данных, AI-конвейер. |
| Вуйко Ярослава | Тестировщик/DevOps | Тестирование, окружение, CI/CD и эксплуатационные вопросы. |
| Сорокина Кристина | Frontend-разработчик | Пользовательский интерфейс и клиентская часть. |
| Бакланова Екатерина | Backend-разработчик | Серверная часть, API, база данных, интеграция AI. |

6.2 Порядок изменения требований

Изменения требований фиксируются в системе управления задачами или репозитории проекта. Изменения, влияющие на архитектуру, границы MVP или критерии приемки, согласуются с руководителем проекта и архитектором/аналитиком.

7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

Приемка MVP проводится путем демонстрации основных пользовательских сценариев и проверки соответствия системы требованиям.

7.1 Основные критерии приемки

Таблица 5 — Основные критерии приемки

| № | Проверяемое требование | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание дела | Новое дело создается и сохраняется. |
| 2 | Ввод ситуации | Свободный текст принимается и сохраняется. |
| 3 | Классификация | Для тестового набора система возвращает категорию спора. |
| 4 | Извлечение | Ключевые сущности представлены в структурированном виде. |
| 5 | Уточнение | При недостатке данных формируются вопросы. |
| 6 | Ответы | Ответы пользователя сохраняются и учитываются. |
| 7 | Проект иска | Формируется связный проект документа. |
| 8 | Рекомендации | Формируется перечень рекомендаций. |
| 9 | Редактирование | Пользователь может просмотреть и скорректировать результат. |
| 10 | Сохранность | Данные не теряются при штатных ошибках компонентов. |

7.2 Виды тестирования

модульное тестирование отдельных компонентов;

интеграционное тестирование взаимодействия frontend, backend, БД и AI;

функциональное тестирование пользовательских сценариев;

тестирование обработки неполных и неоднозначных входных данных;

проверка качества генерируемого результата на контрольном наборе.

7.3 Ограничения оценки качества

Качество генерации не должно оцениваться только субъективной оценкой одного примера. Для AI-компонентов должен быть сформирован контрольный набор сценариев. Метрики и пороговые значения уточняются после формирования корпуса и тестового набора.

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие

В связи с тем, что система создается в рамках учебного проекта и не предполагает внедрения в действующую организацию, подготовка объекта автоматизации ограничивается подготовкой программного окружения и тестовых данных.

подготовить серверное и клиентское окружение;

настроить базу данных;

настроить доступ к AI-компоненту;

создать тестовые учетные записи;

подготовить обезличенные тестовые сценарии;

проверить конфигурацию системы перед демонстрацией;

подготовить инструкцию пользователя.

При последующем промышленном внедрении данный раздел подлежит расширению с учетом требований конкретной организации.

9 Требования к документированию

В составе проектной документации должны быть подготовлены:

описание MVP и пользовательских сценариев;

архитектурная схема АС;

диаграмма компонентов;

логическая модель данных;

описание API и форматов обмена;

описание AI-конвейера;

описание подготовки обучающих данных;

инструкция по запуску проекта;

инструкция пользователя;

набор тестовых сценариев и результаты тестирования.

Исходный код, конфигурационные файлы и документация должны храниться в репозитории проекта. Секреты и ключи доступа не должны включаться в репозиторий в открытом виде.

10 Источники разработки

При разработке настоящего ТЗ использованы:

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- Материалы и требования учебного проектирования по теме «Разработка генеративной системы формирования исков в суд».

- Описание концепции проекта, согласованное проектной группой ЭФМО-01-25.

- Техническая и программная документация используемых в проекте средств разработки, библиотек, СУБД и AI-компонентов.

Приложение А. Логическая модель данных

Логическая модель данных MVP включает следующие основные сущности:

Таблица 6 — Основные сущности логической модели данных

| Сущность | Основные атрибуты/содержание |
| --- | --- |
| User | идентификатор, учетные данные, дата создания |
| Case | идентификатор, пользователь, название, исходное описание, статус, дата создания |
| Category | идентификатор, наименование категории спора |
| Participant | идентификатор, дело, тип участника, Ф.И.О./наименование, контактные сведения |
| Circumstance | идентификатор, дело, описание обстоятельства, дата/период |
| Claim | идентификатор, дело, формулировка требования, сумма |
| Evidence | идентификатор, дело, тип, описание, файл/ссылка |
| MissingInformation | идентификатор, дело, описание отсутствующей информации |
| Question | идентификатор, дело, текст вопроса, статус |
| Answer | идентификатор, вопрос, текст ответа |
| DraftDocument | идентификатор, дело, тип документа, текст, версия |
| Recommendation | идентификатор, дело, текст рекомендации, приоритет |

Связи: один пользователь может иметь несколько дел; одно дело может содержать несколько участников, обстоятельств, требований, доказательств, вопросов, рекомендаций и версий документа. Вопрос связан с ответом пользователя.

Приложение Б. Предварительная архитектура и AI-конвейер

Логическая последовательность взаимодействия компонентов:

Пользователь → Frontend → Backend/API → AI Orchestrator → классификация → извлечение информации → проверка полноты → уточняющие вопросы → структурированное дело → генерация проекта иска + рекомендации → Frontend.

Backend взаимодействует с базой данных и файловым хранилищем. AI-компоненты используют выбранную языковую модель. Обучающий контур отделен от пользовательского контура.

Б.1 Контур подготовки AI-модели

Корпус судебных документов → сбор → проверка качества → обезличивание → очистка → нормализация → разметка → разделение на train/validation/test → выбор метода обучения → обучение/настройка → оценка → подготовка модели к интеграции.