ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы
«Генеративная система формирования исковых заявлений»

JUSTICE
Проектная группа ЭФМО-01-25

Разработчики:
Коляда Даниил — Lead
Седова Мария — Архитектор/Аналитик
Вуйко Ярослава — Тестировщик/DevOps
Сорокина Кристина — Frontend-разработчик
Бакланова Екатерина — Backend-разработчик

Москва, 2026

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы

Полное наименование: «Генеративная система формирования исковых заявлений» (JUSTICE).

1.2 Основания для создания автоматизированной системы

Основанием для создания автоматизированной системы (АС) является учебный проект по разработке программного прототипа, использующего большие языковые модели и поиск правовой информации для подготовки чернового искового заявления по описанию ситуации пользователем.

Документ структурирован с учетом ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

1.3 Сведения о разработчике и участниках

| Участник | Роль |
| --- | --- |
| Коляда Даниил | Lead; координация и интеграция проекта |
| Седова Мария | Архитектор/аналитик; требования и документация |
| Вуйко Ярослава | Тестировщик/DevOps |
| Сорокина Кристина | Frontend-разработчик |
| Бакланова Екатерина | Backend-разработчик |

1.4 Плановые сроки и финансирование

Срок сдачи учебного проекта — 12.12.2026. Финансирование в рамках учебного проекта отдельно не предусматривается; используются доступные проектной группе ресурсы и программные компоненты с учетом условий их лицензирования.

2 Цели и назначение создания АС

2.1 Цели создания АС

Цель текущего MVP — реализовать и проверить базовый конвейер, преобразующий свободное текстовое описание потребительского спора в проект искового заявления и возвращающий результат в поддерживаемых форматах. Дополнительно реализован клиентский веб-интерфейс для отправки описания, просмотра результата и локального ведения истории чатов.

Основной сценарий: ввод текста пользователем → извлечение фактов → поиск контекста в локальной векторной базе и в интернете → генерация текста иска → отображение результата в веб-интерфейсе и/или возврат JSON/DOCX/TXT.

2.2 Назначение АС

АС предназначена для вспомогательной подготовки чернового проекта искового заявления по спорам о защите прав потребителей. Результат должен проверяться пользователем до использования. Система не осуществляет подачу документов в суд, не представляет пользователя и не гарантирует юридическую корректность или результат судебного разбирательства.

2.3 Границы текущего MVP

API-генерация иска, извлечение фактов, локальный и веб-поиск, возврат JSON/DOCX/TXT; React-интерфейс чата; клиентское отображение и копирование результата; скачивание TXT и DOCX; клиентские страницы входа/регистрации и профиля в режиме имитации авторизации; локальная история чатов; светлая, темная и системная темы; адаптивная боковая панель.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — подготовка проекта искового заявления по неформальному текстовому описанию потребительского спора. Backend принимает текст, выполняет обработку и формирует иск; frontend предоставляет пользовательский интерфейс для ввода ситуации, просмотра результата, работы с историей чатов и скачивания документа.

3.1 Условия эксплуатации

Backend реализован на FastAPI и запускается через Uvicorn на порту 8000 при непосредственном выполнении app/main.py. Для работы AI-конвейера требуется доступный сервис Ollama с моделями mistral и nomic-embed-text, подготовленная локальная база ChromaDB и доступ к DDGS для веб-поиска.

Frontend запускается через Vite на порту 5173. Для локальной разработки Vite проксирует пути /generate, /auth и /me на http://127.0.0.1:8000. Для генерации иска нужны запущенные backend, Ollama и подготовленная ChromaDB. Требуется Node.js 18+ и npm.

3.2 Пользователи системы

Предполагаемый пользователь — человек, которому требуется подготовить черновик искового заявления по спору о защите прав потребителей. В текущем прототипе интерфейс входа и регистрации работает через клиентскую заглушку авторизации по умолчанию; это не является защищенной серверной учетной записью.

Помимо веб-интерфейса, API можно вызывать через HTTP-клиент или Swagger UI FastAPI.

4 Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре АС

Система состоит из frontend-клиента, backend API, AI-конвейера, локального векторного поиска и внешнего веб-поиска.

| Компонент | Реализация | Назначение и статус |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19, TypeScript, Vite, React Router; frontend/src | Интерфейс входа/регистрации, чат, список чатов, профиль, темы, отображение и скачивание иска |
| API-клиент frontend | frontend/src/api/client.ts, generate.ts | Вызов /generate и /generate/docx; обработка ошибок и пользовательские сообщения |
| Клиентская авторизация | frontend/src/api/auth.ts, AuthContext.tsx | По умолчанию mock-режим; данные аккаунтов хранятся в браузере, серверные endpoint'ы не реализованы |
| История чатов | frontend/src/lib/ChatsContext.tsx, storage.ts | Сохранение истории в localStorage отдельно по ключу пользователя |
| HTTP API | FastAPI, Pydantic, Uvicorn; app/main.py | POST /generate, /generate/docx, /generate/txt |
| AI-оркестрация | LangChain; app/generator.py | Последовательное извлечение фактов, поиск контекста и генерация иска |
| LLM | Ollama, mistral; app/config.py, app/generator.py | Извлечение фактов и генерация документа |
| Промпты | app/prompts.py | Шаблоны извлечения фактов и генерации искового заявления |
| Эмбеддинги | OllamaEmbeddings, nomic-embed-text; app/embeddings.py | Векторизация документов |
| Векторное хранилище | ChromaDB; app/db.py, app/retriever.py | Поиск фрагментов локального корпуса |
| Веб-поиск | DDGS; app/web_search.py | Дополнительный поиск контекста в интернете |
| Формирование документов | python-docx и временные файлы; app/main.py | Формирование DOCX и TXT на стороне backend |

4.2 Функциональные требования

4.2.1 Ввод и отправка описания

Frontend предоставляет поле ввода свободного текста. Enter отправляет сообщение, Shift+Enter добавляет новую строку. Перед отправкой текст очищается от пробелов по краям; пустой текст не отправляется.

Backend принимает JSON с обязательным строковым полем text. Если после strip() текст пустой, endpoint возвращает HTTP 400 и JSON с сообщением «Поле 'text' обязательно».

4.2.2 Извлечение фактов

Функция extract_facts передает текст пользователя в локальную модель Mistral через Ollama. Промпт задает извлечение истца, ответчика, договора, предмета, цены, оплаты, нарушения, даты нарушения, претензии и требований пользователя. При отсутствии сведений предписано указывать «нет данных» и не придумывать факты.

4.2.3 Поиск правовой информации

Функция gather_norms выполняет локальный поиск через ChromaDB retriever с TOP_K_LOCAL = 4 и веб-поиск через DDGS с TOP_K_WEB = 3. При исключении предусмотрены повторные попытки: параметр retries=2 означает до трех попыток. Поисковый запрос формируется простой эвристикой по строкам фабулы и ключевым словам, включая просрочку, недостатки, непоставку, возврат и неустойку.

Локальные фрагменты маркируются как НОРМА-n, веб-результаты — как WEB-n. Релевантность, актуальность и юридическая достоверность результатов не проверяются отдельным детерминированным модулем.

4.2.4 Генерация искового заявления

Функция generate_isk выполняет три этапа: извлечение фактов, сбор локальных и веб-норм, генерация иска. Для генерации используется Mistral через Ollama и промпт ISK_PROMPT. Промпт предписывает ссылаться на предоставленные фрагменты, не придумывать нормы, обозначать недостаток данных маркером и использовать структуру с шапкой, фабулой, правовым обоснованием, расчетом неустойки, просительной частью, приложениями, датой и подписью.

Отдельного детерминированного юридического валидатора, автоматической проверки расчета неустойки или гарантии полноты иска нет. Качество зависит от контекста поиска и ответа языковой модели.

4.2.5 Отображение результата во frontend

После отправки текста frontend показывает состояние ожидания анализа.

Полученный текст искового заявления отображается в карточке результата.

Пользователь может скопировать результат в буфер обмена.

Кнопка «Скачать .txt» формирует TXT на стороне браузера из отображаемого текста.

Кнопка «Скачать .docx» обращается к POST /generate/docx и повторно запускает генерацию по исходному тексту. Поэтому DOCX может отличаться от текста, ранее показанного в чате.

История чатов отображается в боковой панели; поддерживаются создание нового чата, переключение между чатами, удаление отдельного чата и очистка всей истории.

Реализованы страницы /login, /, /c/:chatId и /profile; доступны светлая, темная и системная темы, адаптивное поведение боковой панели.

4.2.6 Клиентская авторизация и профиль

В frontend/src/api/auth.ts параметр VITE_MOCK_AUTH по умолчанию включает заглушку авторизации, если переменная не равна строке "false". В mock-режиме регистрация, вход, сведения профиля, смена пароля и удаление аккаунта эмулируются в браузере. Сведения об аккаунтах и пароли записываются в localStorage; пароль хранится в незашифрованном виде, поэтому режим предназначен только для разработки и демонстрации.

При VITE_MOCK_AUTH=false frontend ожидает backend endpoint'ы POST /auth/register, POST /auth/login, GET /me, POST /me/password и DELETE /me. В app/main.py эти endpoint'ы отсутствуют. Поэтому реальная серверная авторизация, серверная смена пароля и удаление аккаунта на момент проверки не работают.

4.2.7 Контракт backend API

| Метод и endpoint | Вход | Успешный результат |
| --- | --- | --- |
| POST /generate | JSON: {"text": "..."} | JSON: facts, isk, sources.local, sources.web; каждый блок sources ограничивается первыми 2000 символами |
| POST /generate/docx | JSON: {"text": "..."} | Файл iskovoe_zayavlenie.docx |
| POST /generate/txt | JSON: {"text": "..."} | Файл iskovoe_zayavlenie.txt в UTF-8 |

DOCX формируется шрифтом Times New Roman 14 pt, текст разбивается на абзацы по переводам строк. Перед формированием DOCX/TXT выполняется удаление некоторых Markdown-маркеров. Файловые endpoint'ы создают временные файлы на сервере.

4.2.8 Обработка ошибок

При исключении в генерации backend возвращает HTTP 500 и JSON вида {"error": "..."}, передавая клиенту текст исходного исключения. Frontend пытается преобразовать типичные ошибки подключения к Ollama, отсутствующей модели и недоступности backend в понятные сообщения. Для эксплуатационной версии рекомендуется не передавать пользователю подробные технические исключения.

4.3 Требования к надежности, безопасности и данным

Пустой текст отклоняется с HTTP 400; ошибки генерации возвращаются как HTTP 500.

История чатов сохраняется в localStorage браузера, отдельно по ключу пользователя; серверной базы истории и синхронизации между устройствами нет.

Данные браузера могут быть потеряны при очистке хранилища, использовании другого браузера или устройства.

В backend не реализованы отдельная очистка временных файлов после отдачи, ограничение частоты запросов и серверное управление правами доступа.

Текст исключения передается клиенту и может раскрывать технические сведения.

4.4 Требования к данным и векторной базе

Модуль app/db.py загружает PDF из data/documents/ через DirectoryLoader и PyPDFLoader, делит документы RecursiveCharacterTextSplitter на фрагменты chunk_size=1200 и chunk_overlap=100 и создает ChromaDB. Для векторизации используется nomic-embed-text. Модуль app/retriever.py загружает существующую базу и возвращает retriever с k=4.

Создание базы не выполняется автоматически при запуске API: функция build_chroma_db() определена в app/db.py, но ее вызов должен выполняться отдельно.

4.5 Требования к программным средствам

Backend: Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic, python-docx, LangChain, langchain-community, langchain-ollama, langchain-chroma, langchain-text-splitters, ChromaDB, DDGS.

Frontend: Node.js 18+, npm, React 19, React DOM, TypeScript, Vite, React Router 7 и CSS. Команды проекта: npm run dev, npm run build и npm run preview.

В app/config.py заданы LLM_MODEL="mistral", EMBEDDING_MODEL="nomic-embed-text", TOP_K_LOCAL=4 и TOP_K_WEB=3. requirements.txt сохранен в UTF-16 LE; перед установкой следует проверить его кодировку и совместимость зафиксированных версий.

4.6 Известные несоответствия и ограничения

app/test_api.py обращается к POST /ask и передает поле question, тогда как backend реализует POST /generate, /generate/docx и /generate/txt с полем text.

Frontend в режиме VITE_MOCK_AUTH=false обращается к endpoint'ам /auth и /me, отсутствующим в app/main.py.

История чатов и аккаунты не сохраняются на сервере; все данные mock-режима и чаты хранятся в браузере.

Кнопка DOCX запускает генерацию повторно, а не преобразует уже показанный текст.

Восстановление пароля обозначено как будущая функция; смена почты не реализована.

Frontend не поддерживает потоковый вывод; ответ появляется целиком после завершения генерации.

5 Состав и содержание работ

| Этап | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| Анализ требований | Определение границ MVP, входных и выходных данных | Описан базовый сценарий генерации исков по потребительским спорам |
| Подготовка корпуса | Сбор PDF и создание ChromaDB | Код подготовки есть, подготовка выполняется отдельно |
| AI-конвейер | Извлечение фактов, локальный/веб-поиск, генерация | Реализован в app/generator.py и связанных модулях |
| Backend API | JSON, DOCX и TXT endpoint'ы | Реализованы три endpoint'а |
| Frontend | Чат, история, профиль, темы, копирование и скачивание | Клиентский интерфейс реализован; авторизация и история в режиме заглушек/локального хранения |
| Интеграционное тестирование | Проверка frontend/backend/AI | Требуется актуализировать app/test_api.py и провести сквозные испытания |
| Документирование | Архитектура, API, запуск, ограничения | Требуется поддерживать документацию в соответствии с изменениями кода |

6 Порядок разработки

Разработка ведется итерационно в репозитории https://github.com/Daniel3579/justice. Техническое задание актуализировано по текущему состоянию проекта и ранее согласованному тексту ТЗ. Изменения API, frontend, моделей, промптов, параметров поиска и состава корпуса должны отражаться в документации и тестах.

6.1 Распределение ответственности

| Участник | Роль | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Коляда Даниил | Lead | Координация разработки и интеграция |
| Седова Мария | Архитектор/аналитик | Требования, архитектура, документация |
| Вуйко Ярослава | Тестировщик/DevOps | Тестирование и окружение |
| Сорокина Кристина | Frontend-разработчик | Пользовательский интерфейс и клиентская часть |
| Бакланова Екатерина | Backend-разработчик | Backend API и интеграция AI-компонентов |

7 Порядок контроля и приемки

7.1 Функциональные критерии приемки

| № | Проверка | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1 | POST /generate с валидным text | HTTP 200; JSON содержит facts, isk, sources |
| 2 | POST /generate/docx | HTTP 200; файл открывается как DOCX |
| 3 | POST /generate/txt | HTTP 200; файл TXT в UTF-8 |
| 4 | Пустой текст | HTTP 400 и JSON с сообщением об обязательности text |
| 5 | Ошибка AI-компонента | HTTP 500 и JSON с полем error |
| 6 | Frontend: генерация | Описание отправляется; результат или понятное сообщение об ошибке появляется в чате |
| 7 | Frontend: локальная история | Чаты создаются, переключаются и удаляются; история сохраняется в localStorage |
| 8 | Frontend: результат | Работают копирование, скачивание TXT и запрос DOCX |
| 9 | Frontend: темы и адаптивность | Работают светлая/темная/системная тема и боковая панель на узком экране |
| 10 | Mock-авторизация | Вход/регистрация работают в браузере, но тестируется только как демонстрационная заглушка |
| 11 | Серверная авторизация | Не входит в текущую приемку: необходимые endpoint'ы в backend отсутствуют |
| 12 | Качество иска | Проверены структура, соответствие фактам, ссылки на источники и обозначение недостающих данных |

7.2 Рекомендуемые исправления перед приемкой

Обновить app/test_api.py: использовать /generate и поле text либо отдельно реализовать и описать /ask.

Либо реализовать backend endpoint'ы /auth/register, /auth/login, /me, /me/password и DELETE /me с безопасным хранением паролей, либо явно оставить mock-auth только для демонстрации.

Не использовать mock-auth для реальных учетных записей: пароли сохраняются в браузере без защиты.

Рассмотреть очистку временных файлов и возврат обобщенных сообщений об ошибках вместо текста исключений.

Проверить кодировку requirements.txt и воспроизводимость установки зависимостей.

Не считать frontend/dist опубликованным через FastAPI, пока в app/main.py не добавлена и не проверена раздача статических файлов.

7.3 Виды испытаний

Функциональные проверки трех backend endpoint'ов.

Интеграционные проверки Ollama, ChromaDB, Nomic Embeddings и DDGS.

Сквозная проверка frontend → Vite proxy → FastAPI → AI-конвейер.

Проверка пустого, краткого, неоднозначного и подробного пользовательского текста.

Проверка открытия и содержимого DOCX/TXT, копирования и поведения при ошибке.

Проверка локального сохранения чатов и тем в браузере.

8 Подготовка к вводу в действие

- Подготовить совместимое Python-окружение и проверить кодировку requirements.txt перед установкой зависимостей.

Установить Ollama и загрузить модели: ollama pull mistral и ollama pull nomic-embed-text.

Поместить подготовленные PDF-документы в data/documents/.

Отдельно выполнить функцию/процесс build_chroma_db() и убедиться, что база создана в data/chroma_db/.

Запустить backend из каталога app командой python main.py; API должен слушать порт 8000.

Установить Node.js 18+ и перейти в каталог frontend.

При первом запуске выполнить npm install, затем npm run dev.

Открыть http://localhost:5173; Vite проксирует /generate на FastAPI по адресу http://127.0.0.1:8000.

Проверить POST /generate, /generate/docx и /generate/txt через Swagger UI по адресу http://127.0.0.1:8000/docs или через frontend.

Для локальной демонстрации mock-auth может оставаться включенным. Для использования реальных учетных записей необходимо сначала реализовать backend endpoint'ы авторизации и безопасное хранение учетных данных.

9 Требования к документированию

Техническое задание с явным разграничением реализованных функций и планов развития.

Описание архитектуры frontend/backend и AI-конвейера.

Спецификация API с методами, endpoint'ами, форматами запросов/ответов и ошибками.

Инструкция запуска backend, Ollama, frontend и подготовки ChromaDB.

Описание клиентского хранения чатов и ограничений mock-auth.

Набор тестовых сценариев и протокол результатов функциональных и интеграционных испытаний.

Перечень известных ограничений и планируемых исправлений.

10 Источники разработки

1. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

2. Репозиторий проекта JUSTICE: https://github.com/Daniel3579/justice.

3. Ранее предоставленный текст актуализированного ТЗ.

4. Исходные модули backend: app/main.py, app/generator.py, app/prompts.py, app/config.py, app/db.py, app/retriever.py, app/embeddings.py, app/web_search.py, app/test_api.py.

5. Исходные модули frontend: frontend/src/App.tsx, frontend/src/api/client.ts, frontend/src/api/auth.ts, frontend/src/api/generate.ts, frontend/src/auth/AuthContext.tsx, frontend/src/lib/ChatsContext.tsx, frontend/src/lib/storage.ts, frontend/src/pages/ChatPage.tsx, frontend/src/pages/LoginPage.tsx, frontend/src/pages/ProfilePage.tsx, frontend/vite.config.ts, frontend/package.json.

Приложение А. Логическая архитектура текущего прототипа

Пользователь → React/Vite frontend (порт 5173) → Vite proxy → FastAPI (порт 8000) → generate_isk() → extract_facts() через Mistral/Ollama → gather_norms() → ChromaDB retriever + DDGS → генерация иска через Mistral/Ollama → JSON в frontend. Для DOCX frontend отдельно вызывает POST /generate/docx, где генерация запускается повторно. TXT скачивается из отображаемого текста на стороне браузера.

Векторная база должна быть создана заранее. В модуле подготовки базы PDF загружаются из data/documents/, делятся на фрагменты размером 1200 символов с перекрытием 100 символов и индексируются с помощью nomic-embed-text.

Приложение Б. Контракт API

| Endpoint | Запрос | Ответ | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /generate | JSON с полем text | JSON: facts, isk, sources.local, sources.web | Реализован |
| POST /generate/docx | JSON с полем text | DOCX-файл | Реализован; генерирует иск заново |
| POST /generate/txt | JSON с полем text | TXT-файл UTF-8 | Реализован; frontend сейчас формирует TXT на клиенте |
| POST /auth/register | {email, password} | {access_token} | Ожидается frontend, отсутствует в backend |
| POST /auth/login | {email, password} | {access_token} | Ожидается frontend, отсутствует в backend |
| GET /me | Bearer token | {email, created_at} | Ожидается frontend, отсутствует в backend |
| POST /me/password | {current_password, new_password} | 204 | Ожидается frontend, отсутствует в backend |
| DELETE /me | Bearer token | 204 | Ожидается frontend, отсутствует в backend |

Для трех реализованных endpoint'ов backend поле text обязательно по модели AskRequest. Пустой текст возвращает HTTP 400; исключение во время обработки возвращает HTTP 500 с полем error.

Приложение В. Функции frontend и статус реализации

| Функция | Реализация | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Чат и генерация | React-страница чата вызывает POST /generate | Ответ отображается целиком после завершения генерации |
| История чатов | localStorage через ChatsContext | Нет серверного хранения/синхронизации |
| Вход и регистрация | Формы LoginPage и mock API по умолчанию | Не являются защищенной серверной авторизацией |
| Профиль | Страница профиля, смена темы, очистка чатов, выход | Смена пароля/удаление аккаунта действуют только в mock-режиме; серверных endpoint'ов нет |
| Скачать TXT | Создание Blob из отображаемого текста | Отдельный backend endpoint для кнопки не используется |
| Скачать DOCX | Вызов POST /generate/docx | Повторная генерация может дать отличающийся текст |
| Адаптивность и темы | CSS, matchMedia, сохранение выбранной темы | Не относится к backend функциональности |